VITE & GOURMAND

Traiteur Événementiel

GESTION DE PROJET

Julien — Développeur Web et Web Mobile

Épreuve de Certification Finale (ECF)

Mars 2026

Table des matières

1. Contexte du projet	3

2. Analyse des besoins	3

Besoins fonctionnels	3

Côté client	3

Côté employé	3

Côté administrateur	3

Besoins non fonctionnels	4

3. Méthodologie	4

4. Organisation du projet	4

Découpage fonctionnel	4

Estimation de la charge	5

5. Outils utilisés	5

6. Workflow Git	5

7. Gestion des tâches	6

8. Difficultés rencontrées	6

Gestion des volumes Docker	6

Machine à états des commandes	6

Calcul de distance et tarification	7

Workflow de devis	7

Intégration de l’Intelligence Artificielle	7

Architecture OOP et injection de dépendances	8

Gestion transactionnelle	8

9. Solutions et bonnes pratiques	8

10. Bilan du projet	9

Les points forts du projet	9

Les axes d’amélioration identifiés	9

# 1. Contexte du projet

Vite & Gourmand est un projet de développement web réalisé dans le cadre de l’Épreuve de Certification Finale (ECF) du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM). Il répond au besoin d’un traiteur événementiel bordelais souhaitant digitaliser son activité.

Le commanditaire, Vite & Gourmand, est un service de traiteur spécialisé dans les événements : mariages, séminaires d’entreprise, anniversaires, cocktails et galas. L’objectif est de proposer une plateforme web complète permettant la consultation du catalogue, la commande en ligne, la demande de devis personnalisés et le suivi des commandes.

Le projet devait être réalisé en autonomie, couvrant l’ensemble du cycle de développement : analyse des besoins, conception, développement frontend et backend, tests et déploiement.

# 2. Analyse des besoins

## Besoins fonctionnels

L’analyse des besoins a permis d’identifier les fonctionnalités essentielles attendues par le commanditaire :

### Côté client

- Consulter le catalogue de menus avec filtres (thème, régime, prix, nombre de personnes)

- Créer un compte utilisateur avec consentement RGPD

- Commander un menu pour un événement (choix du menu, nombre de convives, adresse et date de livraison)

- Demander un devis personnalisé en 3 étapes (détails événement, menus et options, récapitulatif)

- Suivre l’état de ses commandes et devis depuis un espace personnel

- Déposer un avis après livraison

- Modifier son profil et changer son mot de passe

- Exporter ses données personnelles (RGPD) et supprimer son compte

### Côté employé

- Gérer les commandes (changement de statut, suivi du workflow)

- Gérer les devis (envoi, enregistrement d’acompte, conversion en commande)

- Modérer les avis clients

- Modifier les horaires d’ouverture

### Côté administrateur

- Toutes les fonctionnalités employé

- Gérer les utilisateurs (création d’employés, activation/désactivation de comptes)

- Gérer les pages légales (mentions légales, CGV, confidentialité)

- Accéder aux statistiques et analytiques (commandes par menu, chiffre d’affaires, tendances)

## Besoins non fonctionnels

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Sécurité | Hachage bcrypt (12 rounds), JWT, rate limiting, Helmet, requêtes paramétrées |
| Performance | Temps de réponse API < 500ms, pagination des listes, lazy loading des images |
| Accessibilité | WCAG 2.1 AA, navigation clavier, ARIA, HTML sémantique, skip links |
| Responsive | Mobile-first, compatible Chrome, Firefox, Safari, Edge |
| RGPD | Consentement explicite, export de données, droit à l’oubli (anonymisation) |
| SEO | Balises meta par page, OpenGraph, URLs canoniques |
| Maintenabilité | Architecture OOP en couches, injection de dépendances, code documenté |
| Déploiement | Docker Compose, environnement reproductible, health checks |

# 3. Méthodologie

Le projet a été conduit selon une approche itérative inspirée des méthodes agiles, adaptée au contexte d’un développeur seul. Plutôt qu’un Scrum strict (inadapté sans équipe), le travail a été organisé en cycles courts de développement :

- Conception et maquettage des pages

- Développement backend (API, base de données, logique métier)

- Développement frontend (pages, composants, intégration API)

- Tests et corrections

- Documentation et mise en production

Chaque fonctionnalité a été développée de bout en bout (backend + frontend) avant de passer à la suivante, permettant de valider l’intégration en continu.

# 4. Organisation du projet

## Découpage fonctionnel

Le projet a été découpé en modules fonctionnels indépendants, développés dans l’ordre suivant :

| N° | Module | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infrastructure | Docker Compose, PostgreSQL, MongoDB, Mailhog, configuration |
| 2 | Authentification | Inscription, connexion, JWT, refresh, réinitialisation mot de passe |
| 3 | Catalogue | CRUD menus et plats, filtres, images, détail avec avis |
| 4 | Commandes | Création, calcul de prix, workflow de statut, annulation, paiement |
| 5 | Devis | Workflow 3 étapes, options, acompte, conversion en commande |
| 6 | Gestion utilisateurs | Profil, changement mot de passe, export RGPD, suppression |
| 7 | Administration | CRUD utilisateurs, pages légales, analytiques Chart.js |
| 8 | Contenus | Contact, horaires, avis, suggestions de menus |
| 9 | Design | Charte graphique, CSS design system, responsive, accessibilité |
| 10 | SEO & sécurité | Helmet, CORS, rate limiting, balises meta, tests Jest |
| 11 | Intelligence Artificielle | Chatbot conversationnel, suggestions de menus, aide au devis, intégration Groq API, mode fallback |

## Estimation de la charge

Le projet représente environ 15 000 lignes de code réparties sur 80+ fichiers. Le backend compte 14 routes, 14 controllers, 17 services et 14 repositories. Le frontend comprend 15 pages, 3 composants réutilisables et 8 fichiers CSS spécialisés.

# 5. Outils utilisés

| Outil | Catégorie | Usage |
| --- | --- | --- |
| VS Code | Éditeur | Développement, débogage, terminal intégré |
| Git | Versioning | Gestion de versions, branches, historique |
| GitHub | Hébergement | Dépôt distant, collaboration |
| Docker Desktop | Conteneurisation | Construction et orchestration des conteneurs |
| Postman | API | Tests manuels des endpoints REST |
| Jest | Tests | Tests unitaires et d’intégration automatisés |
| pgAdmin | BDD | Administration et requêtage PostgreSQL |
| Mailhog | Email | Capture et visualisation des emails en développement |
| Chrome DevTools | Débogage | Inspection DOM, réseau, console, responsive |
| Figma | Maquettage | Conception des maquettes et wireframes |
| Groq API | IA | Fournisseur LLM gratuit (Llama 3.3 70B) pour le chatbot et les suggestions |

# 6. Workflow Git

Le projet utilise un workflow Git structuré avec deux branches principales :

- main : branche de production, contenant le code stable et déployé

- develop : branche de développement, intégrant les fonctionnalités en cours

Les fonctionnalités sont développées sur la branche develop et fusionnées dans main une fois stabilisées. Les messages de commit suivent une convention sémantique :

- feat: nouvelle fonctionnalité

- fix: correction de bug

- refactor: restructuration du code sans changement fonctionnel

- docs: modifications de documentation

- test: ajout ou modification de tests

L’historique Git permet de tracer chaque modification et de revenir à un état antérieur en cas de régression.

# 7. Gestion des tâches

Les tâches ont été organisées selon une approche Kanban simplifiée avec trois colonnes :

- À faire : fonctionnalités identifiées mais non commencées

- En cours : fonctionnalité en développement actif (limité à une à la fois)

- Terminé : fonctionnalité développée, testée et intégrée

Cette organisation permet de se concentrer sur une fonctionnalité à la fois, de la mener à terme avant de passer à la suivante, et de visualiser clairement l’avancement global du projet.

Chaque tâche correspond à un module fonctionnel complet (backend + frontend), ce qui évite les dépendances croisées et facilite la validation incrémentale.

# 8. Difficultés rencontrées

## Gestion des volumes Docker

Les volumes Docker nommés (api_node_modules, frontend_node_modules) masquent les packages installés dans l’image. Après l’ajout d’une dépendance dans le package.json, le conteneur ne la trouvait pas automatiquement.

Solution : exécuter npm install directement dans le conteneur (docker exec vg_api npm install) puis redémarrer le service. Cette approche évite de reconstruire l’image entière à chaque ajout de package.

## Machine à états des commandes

La gestion des transitions de statut (en_attente → acceptée → en_préparation → en_livraison → livrée → terminée) nécessitait une validation stricte pour éviter les transitions invalides. Le même problème se posait pour le workflow des devis.

Solution : implémentation d’un dictionnaire de transitions autorisées (ORDER_TRANSITIONS, QUOTE_TRANSITIONS) dans un fichier de constantes. Chaque changement de statut est validé contre ce dictionnaire avant d’être appliqué.

## Calcul de distance et tarification

Le calcul du prix de livraison nécessitait de connaître la distance entre Bordeaux et l’adresse du client. L’intégration d’un service de géocodage et de calcul d’itinéraire côté frontend représentait un défi technique.

Solution : utilisation de l’API OpenStreetMap Nominatim pour le géocodage et de l’API OSRM pour le calcul de distance routière. Le calcul est effectué côté client avec un appel debounced pour éviter les requêtes excessives.

## Workflow de devis

Le cycle de vie d’un devis (brouillon → envoyé → accepté → acompte payé → converti en commande) impliquait de nombreuses transitions, avec des actions différentes selon le rôle de l’utilisateur (client vs employé) et l’état du devis.

Solution : séparation claire des actions par rôle dans le frontend (QuoteDetail.jsx), avec affichage conditionnel des boutons d’action. Côté backend, chaque transition est validée par la machine à états et les vérifications de rôle.

## Intégration de l’Intelligence Artificielle

L’intégration d’un LLM (Large Language Model) dans l’application a posé plusieurs défis :

- Hallucinations : le modèle pouvait inventer des IDs de menus ou d’options inexistants. Solution : validation systématique de chaque ID retourné contre les données réelles de la base, avec fallback automatique.

- Coût des API : les API OpenAI nécessitent un abonnement payant. Solution : migration vers Groq (gratuit) qui expose une API compatible OpenAI SDK, permettant de changer de fournisseur sans modifier le code applicatif.

- Dépendance optionnelle : le package openai devait être optionnel pour que l’application fonctionne sans clé API. Solution : lazy require avec try/catch et mode fallback retournant les données brutes de la BDD.

- Volumes Docker : l’ajout du package openai dans package.json n’était pas reflété dans le conteneur à cause des volumes nommés. Solution : installation directe dans le conteneur via docker exec.

## Architecture OOP et injection de dépendances

Structurer le backend en couches (Controller → Service → Repository) tout en maintenant un couplage faible entre les classes nécessitait une approche rigoureuse d’injection de dépendances.

Solution : le fichier index.js sert de composition root, instanciant toutes les dépendances dans le bon ordre et les injectant via les constructeurs. Ce pattern rend chaque couche testable indépendamment.

## Gestion transactionnelle

Certaines opérations (création de commande, suppression de compte RGPD) nécessitaient des transactions SQL pour garantir la cohérence des données en cas d’erreur partielle.

Solution : implémentation d’un helper _db(client) dans chaque repository, permettant de basculer entre le pool global (requêtes simples) et un client de transaction (opérations atomiques avec BEGIN/COMMIT/ROLLBACK).

# 9. Solutions et bonnes pratiques

Au-delà des difficultés spécifiques, plusieurs bonnes pratiques ont été adoptées tout au long du projet :

- Validation double : les entrées utilisateur sont validées côté client (feedback immédiat) et côté serveur (sécurité). La validation serveur fait autorité.

- Gestion d’erreurs centrée : un middleware errorHandler attrape toutes les exceptions, les classe par type (AppError, JWT, etc.) et renvoie des réponses HTTP standardisées.

- Emails transactionnels : 12 templates d’email couvrent chaque étape du parcours utilisateur, avec échappement HTML pour prévenir le XSS.

- Logging structuré : Pino produit des logs JSON exploitables, avec niveaux (debug, info, warn, error) et contexte métier.

- Séparation des préoccupations : chaque fichier a une responsabilité unique (un controller, un service, un repository, un fichier CSS par page).

- Design system CSS : les variables CSS centralisées dans :root garantissent la cohérence visuelle et facilitent les évolutions de la charte graphique.

- Accessibilité native : plutôt que d’ajouter l’accessibilité a posteriori, elle a été intégrée dès la conception (HTML sémantique, ARIA, focus visible).

# 10. Bilan du projet

Le projet Vite & Gourmand a permis de mettre en œuvre l’ensemble des compétences du titre professionnel DWWM : conception d’interfaces, développement frontend et backend, gestion de bases de données, sécurisation et déploiement.

L’application répond pleinement au cahier des charges initial : elle offre un parcours client complet (consultation, commande, devis, suivi), un espace employé fonctionnel (gestion des commandes et devis) et un espace administrateur avec analytiques.

### Les points forts du projet

- Architecture backend propre et maintenable (OOP + DI)

- Sécurité robuste (bcrypt, JWT, Helmet, rate limiting, CORS)

- Conformité RGPD (consentement, export, droit à l’oubli)

- Design élégant et accessible

- Déploiement conteneurisé reproductible

- Assistant IA intégré (chatbot, suggestions, aide au devis)

### Les axes d’amélioration identifiés

- Ajout de tests end-to-end (Cypress ou Playwright)

- Intégration d’un système de paiement en ligne (Stripe)

- Notifications en temps réel (WebSocket)

- PWA pour une expérience mobile native

- Internationalisation (i18n) pour le marché international